**Project planning phase Sprint delivery plan**

|  |  |
| --- | --- |
| Date | 07-nov-2022 |
| Team id | PNT2022TMID09998 |
| Project name | Machine learning based vehicle performance analyzer |
| Maximum marks | 08 |

Project tracker:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Total story**  **point** | **Duration** | **Sprint start**  **date** | **Sprint end date** | **Story points**  **completed** | **Sprint release**  **date** |
| Sprint-1 | 20 | 6 days | 27-oct- 2022 | 28-oct- 2022 | 20 | 04-nov-2022 |
| Sprint-2 | 20 | 6 days | 02-nov- 2022 | 05-nov- 2022 | 20 | 07-nov-2022 |
| Sprint-3 | 20 | 6 days | 08-nov- 2022 | 12-nov- 2022 | 20 | 12-nov-2022 |
| Sprint-4 | 20 | 6 days | 14-nov- 2022 | 19-nov- 2022 | 20 | 19-nov-2022 |

**Velocity:** average velocity = 80/20 =4 story points per day